OGŁOSZENIE O PRZETARGU.

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg     nieograniczony  na budowę sieci wodociągowej. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu  oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot  zamówienia  składa się z 2 części.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych, każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną lub dowolną ilość części . Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,

Część I  Składa się z 2 zadań

Zadanie nr 1.  budowa sieci wodociągowej  w ulicy Pescantino  w Siedlcach.

Zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej DN160 i 110mm z rur  TS PE 100 o długości  około 222,0 mb  metodą bezwykopową  i wykopu otwartego wraz z odtworzeniem nawierzchni (z rur trójwarstwowych -25% warstwa zewnętrzna dla rur PE100RCXSC50 /50 % warstwa środkowa PE 100 RC /25% wasrstwa wewnętrzna PE 100 RCXSC50)

Do realizacji zadania PWiK dostarczy zasuwy odcinające: DN150 (4 szt) i DN80(2szt) wraz z obudowami  i skrzynkami oraz hydrant  p.poż. nadziemny DN80 (2 szt) do stosowania dla wody do picia.

Zadanie nr 2. budowa sieci wodociągowej  w ulicy Promiennej w m. Stok Lacki.

Zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej DN 110 mm z rur TS PE 100 o długosci około 80mb metodą bezwykopową i wykopu otwartego wraz z odtworzeniem nawierzchni (z rur trójwarstwowych -25% warstwa zewnętrzna dla rur PE 100 RCXSC50 /50% warstwa środkowa PE 100 RC  /25% warstwa wewnętrzna PE100 RCXSC50)

Do realizacji zadania PWiK dostarczy zasuwy odcinające DN 100 mm (szt 2) wraz z obudowami  i skrzynkami.

Część II  Budowa sieci wodociągowej w m Kolonia  Wołyńce gm. Siedlce.

Zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej DN110mm z rur  PE100 (SDR17) o długości. około 320,0 mb  metodą wykopu otwartego wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Do realizacji robót na sieci wodociągowej PWiK dostarczy zasuwę odcinającą DN100  (szt. 2)  DN 80 (szt 2)  wraz z obudowami  i skrzynkami oraz hydrant  p.poż. nadziemny DN80 (szt 2) do stosowania dla wody do picia.

Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- dostawę pozostałych materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i  odtworzenie nawierzchni po robotach;

- zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy;

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy;

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Warunkiem odbioru ostatecznego wybudowanego wodociągu będzie:

- pozytywny wynik próby ciśnieniowej  wodociągu wykonanej na koszt Wykonawcy.

- pozytywny wynik przeprowadzonej przez Zamawiającego dwukrotnej analizy wody pod

względem  bakteriologicznym.

- pozytywny protokół odbioru robót ziemnych z badaniami gruntu potwierdzającymi

prawidłowość odtworzenia pasa drogowego z UG Siedlce/UM Siedlce.

- pozytywny wynik badań wydajności hydrantów.

- atest higieniczny dla rur PE 100 RC

- aprobata ITB

- atesty na rury i kształtki wbudowane na poszczególnych budowach.

# IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Część  I   termin wykonania - 31.10.2014r.

Część II   termin wykonania - 15. 10.2014r

# Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,  spełniający  następujące warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie wymaganych dokumentów:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2.Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone (wystarczy wykazać 1 lub 2 roboty na wykonanie sieci  wodociągowej o łącznej dł.  500m)

3.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

6. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej.

7. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 200 000 zł.

8. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Wadium nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert -    Cenę netto   -   100%

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

Oferty należy składać - w terminie do 1.09.2014r. do godz.10:00 w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi - 1.09.2014r. o godzinie 10:15 w sali  konferencyjnej w siedzibie Spółki.